**Lista de Características**

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login | C | B | B | 1 |
| 2 | Cadastro de Cliente | C | M | B | 1 |
| 4 | Perfil do Usuário | C | M | B | 1 |
| 7 | Consulta de Saldo | C | B | B | 1 |
| 8 | Consulta de Dívidas | C | B | B | 1 |
| 9 | Exclusão de Conta | C | B | B | 1 |
| 11 | Página de Planejamento | C | A | M | 1 |
| 13 | Página de Atendimento ao Cliente | C | M | B | 1 |
| 15 | Ajustes | C | M | B | 1 |
| 3 | Feed de Notícias | C | M | M | 1 |
| 14 | Página de Relatório | I | M | B | 1 |
| 5 | Buscar Perfil | I | B | A | 2 |
| 6 | Página de Transações | I | A | A | 2 |
| 10 | Versão Mobile do APP | I | A | A | 2 |
| 12 | Investimentos | I | A | A | 2 |
| 18 | Descobrir Perfil de Investimento | I | M | M | 2 |
| 17 | Comparativos de Bancos | U | M | A | 2 |
| 16 | QR Code | U | B | B | 3 |
| 19 | Selos | U | M | M | 3 |
| 20 | Metas | U | M | M | 3 |